12 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Разработка и создание лабораторной установки микропроцессорного электропривода относится к научно-исследовательским работам (НИР).

Затраты на проведение НИР по данной установке определяются по  формуле [11]:

Знир=Ззп+Зотч+Знр +Зм,				(12.1)

где	Ззп – затраты на заработную плату руководителя, инженера исследователя и техника;

Зотч – отчисления на социальное, медицинское страхования и в другие фонды;

Знр – затраты на накладные расходы;

Зм – затраты на материалы и оборудование.

Заработная плата исполнителей работ состоит из основной и дополнительной заработной платы [18]. Исходные данные для расчёта затрат на заработную плату исполнителей работ сведены в таблицу 12.1.

Таблица 12.1 ― Исходные данные для расчёта затрат на заработную плату

| Наименование величины | Обозна-чение | Единица измерения | Численное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Период проведения НИР | Тнир | неделя | 16 |
| Число часов работы в месяц (из расчёта, что в месяце 22 рабочих дня) | Тмес | час | 176 |
| Разряд руководителя (главного научного сотрудника) | Рр | – | 16 |
| Коэффициент разрядной сетки руководителя | Кр | – | 8,17 |
| Разряд инженера-исследователя | Ри | – | 6 |
| Коэффициент разрядной сетки инженера-исследователя | Ки | – | 2,16 |
| Разряд техника | Рт | – | 4 |
| Коэффициент разрядной сетки техника | Кт | – | 1,91 |
| Минимальная заработная плата | Змин | руб. | 600 |

Месячные оклады исполнителей работ определяются на основании минимальной заработной платы для работников госбюджетных организаций России с учётом коэффициента разрядной сетки и составляют:

– для руководителя:

Ор=Змин∙Кр=600∙8,17=4902 руб.,			(12.2)

– для инженера - исследователя:

Ои= Змин∙Ки=600∙2,16=1296 руб,			(12.3)

– для техника:

От= Змин∙Кт=600∙1,91=1146 руб,			(12.4)

где	Змин, Кр, Ки, Кт – данные по таблице 12.1.

Среднечасовая ставка научно-исследовательского персонала определяется:

– для руководителя:

Счр=ОрТмес=4902176=27,85руб.час,			(12.5)

– для инженера - исследователя:

Счи=ОиТмес=1296176=7,36руб.час,			(12.6)

– для техника:

Счт=ОтТмес=1146176=6,51руб.час,			(12.7)

где	Тмес – см. табл. 12.1.

Затраты времени на проведение работ, ленточный график проведения работ по неделям, а также результаты расчёта основной заработной платы сводим в таблицу 12.2.

Основная заработная плата на период выполнения НИР составляет:

– для руководителя:

Зосн. р=Счр∙Тр. р=27,85∙360=10026 руб.;			(12.8)

– для инженера - исследователя:

Зосн. и=Счи∙Тр. и=7,36∙710=5225,6 руб.				(12.9)

– для техника:

Зосн. т=Счт∙Тр. т=6,51∙270=1757,7 руб.			        (12.10)

где	Тр. р, Тр. и Тр. т – затраты времени на проведение работ руководителем, инженером - исследователем и техником соответственно, см. табл. 12.2.

Суммарная основная заработная плата исполнителей работ

Зосн= Зосн. р+ Зосн. и+ Зосн. т =10026+5225,6 +1757,7 =17009,3 руб.   (12.11)

Дополнительная заработная плата научно-исследовательского персонала устанавливается в размере 12% от основной

Здоп=0,12∙ Зосн=0,12∙17009,3 =2041,12 руб.			(12.12)

Общая заработная плата

Ззп= Зосн+ Здоп=17009,3 +2041,12 =19050,42 руб.		(12.13)

Отчисления на социальное, медицинское страхования и в другие фонды составляет 39% от общей заработной платы

Зотч=0,39∙Зобщ=0,39∙19050,42 =7429,66 руб.			(12.14)

Накладные расходы по управлению и обслуживанию для научно-исследовательских учреждений определяются в размере 100% от основной заработной платы и составляют:

Знр=Зосн=17009,3 руб.				(12.15)

Стоимость материалов и комплектующих изделий, использованных при создании лабораторной установки, рассчитывается на основании стоимости отдельных узлов и модулей электропривода. Результат сводим в таблицу 12.3. Цена изделий договорная.

При изготовлении лабораторной установки были израсходованы припой, флюс, монтажные провода, вспомогательные материалы, стоимость которых принимается равной 5% от стоимости комплектующих изделий с учётом монтажа и  составляет:

Св.м=0,05∙См=0,05∙9335,88=466,8 руб.			(12.16)

Таблица 12.3 ― Затраты на материалы

| Наименование изделия | Стоимость, руб. | Стоимость монтажа, руб. | Суммарные затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатели МИ-22ФТ | 5000 | 300 | 5300 |
| Трансформатор | 700 | 100 | 800 |
| Микроконтроллер | 73,46 | 20 | 103,46 |
| Транзисторы IGBT | 661,15 | 50 | 711,15 |
| Драйверы для IGBT | 575,75 | 70 | 645,75 |
| Конденсаторы ECAP 330/400V | 253,32 | 40 | 293,32 |
| Микросхемы | 260,4 | 55,8 | 316,2 |
| Резисторы и резисторные сборки | 27 | 15 | 42 |
| Конденсаторы | 134 | 15 | 149 |

Продолжение таблицы 12.3

| Разъёмы и зажимы | 175 | 20 | 195 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрические аппараты коммутации и защиты | 750 | 40 | 790 |
| Итого | 8610,08 | 725,8 | 9335,88 |

Таким образом, затраты на материалы и оборудование определяем:

Зм=См+ Св.м=9335,88 + 466,8 =9802,68 руб.			(12.17)

Подставляя в формулу (12.1) все составляющие, получаем:

Знир=19050,42 +7429,66 +17009,3 +9802,68=53292,06 руб.

По результатам проведённых расчётов составим сводную таблицу затрат с учётом процентного соотношения позиций, см. таблицу 12.4.

Таблица  12.4 ― Сводная таблица затрат на проведение НИР

| Наименование затрат | Сумма, руб. | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Зарплата исследовательского персонала (основная и дополнительная) | 19050,42 | 35,75 |
| Отчисления на социальное, медицинское страхования и в другие фонды | 7429,66 | 13,94 |
| Затраты на материалы и оборудование | 9802,68 | 18,45 |
| Накладные расходы | 17009,3 | 31,86 |
| Итого | 53292,06 | 100 |

Технико-экономический чертёж, основу которого составляют данные таблиц 12.2 и 12.4, представлен на листе 9 графической части дипломного проекта.

Выводы

Общие затраты на проведение работ составляют 53293 рубля.

Анализ результатов организационно-экономического расчёта показывает, что основную часть затрат на проведение НИР составляют заработная плата научно-исследовательского персонала (35,75%) и накладные расходы по управлению и обслуживанию (31,86%). Затраты на материалы и оборудование составляют лишь 18,45% от общих затрат на проведение научно-исследовательской работы.