Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

83

ДП-НГТУ-180400-(00-ЭПА)-03-06

Таблица 12.2  –  Основная заработная плата и график выполнения работ

| Этапы работы и их наименование | Затраты времени, час. | Среднечасовая тарифная ставка Сч, руб./час | Основная заработная плата Зосн, руб. | График выполнения работ по неделям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работа руководителя |  | 27,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдача задания | 2 |  | 55,7 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультации | 300 |  | 8355 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка практических расчётов | 58 |  | 1615,3 |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 360 |  | 10026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа инженера-исследователя |  | 7,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подбор и изучение литературы | 20 |  | 147,2 | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обзор схем электроприводов | 30 |  | 220,8 |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка структурной схемы МП системы | 50 |  | 368 |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принципиальная схема системы управления | 150 |  | 1104 |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синтез контуров регулирования | 70 |  | 515,2 |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

84

ДП-НГТУ-180400-(00-ЭПА)-03-06

Продолжение таблицы 12.2 – Основная заработная плата и график выполнения работ

| Этапы работы и их наименование | Затраты времени, час. | Среднечасовая тарифная ставка Сч, руб./час | Основная заработная плата Зосн, руб. | График выполнения работ по неделям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Алгоритм управления и программное обеспечение | 100 | 7,36 | 736 |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка печатных плат | 120 |  | 883,2 |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Отладка системы и её пуск | 70 |  | 515,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |
| Оформление пояснительной записки и чертежей | 100 |  | 736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |
| Всего | 710 |  | 5225,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа техника |  | 6,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление печатных плат | 80 |  | 520,8 |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Паяние | 70 |  | 455,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| Монтаж лабораторной установки | 50 |  | 325,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| Отладка системы и её пуск | 70 |  | 455,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |
| Всего | 270 |  | 1757,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1340 | – | 17009,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |